Faculdade Nova Roma Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sistemas Embarcados

Sistema de correção de postura

Equipe: Echo3

Carlos Santana do Nascimento Júnior

Edvan Cordeiro de Lima Júnior

Rogens Emanuel Aragão

# 1. Metodologia

O projeto seguirá uma abordagem incremental e iterativa, começando com um protótipo funcional simples e evoluindo para versões mais completas. Cada fase terá entregáveis claros e testes associados.

# 2. Etapas do Projeto

Fase 1 – Planejamento e Especificação

- Definição dos objetivos e requisitos.

- Pesquisa sobre sensores e tecnologias disponíveis.

- Documentação inicial (especificação e arquitetura).

Entregável: Documento de especificação e design.

Fase 2 – Protótipo em Simulação

- Implementação inicial no Wokwi usando Arduino Uno.

- Integração do sensor MPU6050.

- Exibição de resultados em display LCD.

- LED indicador de funcionamento.

Entregável: Código funcional em ambiente de simulação.

Fase 3 – Testes e Validação

- Testes de leitura de ângulo em diferentes posturas.

- Ajuste de limites de tolerância para postura correta/incorreta.

- Registro dos resultados em relatório de testes.

Entregável: Documento de testes e validação.

Fase 4 – Evolução para Comunicação com App

- Adição de módulo Bluetooth/Wi-Fi.

- Desenvolvimento inicial do aplicativo Android para receber alertas.

- Testes de comunicação entre colete e smartphone.

Entregável: Protótipo com comunicação sem fio + versão beta do app.

Fase 5 – Versão Física

- Montagem do colete com bateria e componentes integrados.

- Inclusão de dois sensores MPU6050 para maior precisão.

- Testes de usabilidade e conforto.

Entregável: Protótipo físico funcional.

Fase 6 – Documentação Final

- Manual do usuário.

- Relatório de conclusão e análise crítica.

- Proposta de valor para empresas (EPI/saúde ocupacional).

Entregável: Documentação completa do projeto.

# 3. Ferramentas e Recursos

- Hardware: Arduino Uno, MPU6050, Display LCD, LED, bateria.

- Software: Arduino IDE, Wokwi (simulação), Android Studio (futuro).

- Documentação: Google Docs/Word, Draw.io/Lucidchart para diagramas.

- Controle de versão: GitHub para código e documentação.

# 4. Cronograma (estimado)

| Fase | Duração | Período |
| --- | --- | --- |
| Planejamento | 1 semana | Semana 1 |
| Protótipo em Wokwi | 2 semanas | Semanas 1-3 |
| Testes iniciais | 1 semana | Semana 4 |
| Comunicação com App | 3 semanas | Semanas 5-7 |
| Versão física | 4 semanas | Semanas 8-11 |
| Documentação final | 1 semana | Semana 12 |